## Slide 1: Цель проекта
Разрешить Super-resolution problem – задача увеличения разрешения изображений без ухудшения качества

## Slide 2: Конечный результат
Проверка гипотезы о том, что изображения с предварительно улучшенным качеством улучшат качество модели

## Slide 3
Распознавалка
Пикчи
Performance_1
Сейчас:
Должно стать:
Распознавалка
Performance_2
Красивые
Пикчи
Улучшалка качества
Пикчи

## Slide 4: Условие достижения результата
Performance_2 > performance_1

## Slide 5: Роли в команде
Лиясов Илья | Погружение в проблему: изучение state-of-the-art техник, применяемых метрик, библиотек и готовых решений; участие в создании модели
Васильева Таня | Сбор датасета, первичная обработка и улучшение; участие в создании модели
Детков Никита | Реализация задуманного и придуманного

## Slide 6
Собрать данные | 07.03.19 – 21.03.19
Сделать baseline решение | 22.03.19 – 04.04.19
Реализация и/или использование существующих решений | 05.04.19 – 18.04.19
 | 19.04.19 – 02.05.19
Улучшение результата | 03.05.19 – 16.05.19
Добавление результатов других моделей для получения более определённых выводов | 17.05.19 – 30.05.19
План работ:

## Slide 7
Цель:
Получить размеченный датасет от заказчика;
Собрать свой датасет из открытых источников.
Результат:
Заказчик не предоставил датасет из-за бюрократических проволочек и сложности анонимизации данных;
Скачан датасет CelebA и Labeled Faces in the Wild для обучения моделей увеличения разрешения и валидации модели распознавания.
Собрать данные | 07.03.19 – 21.03.19
✗
✓

## Slide 8
Цель:
Реализовать (или найти реализацию) модель, решающую проблему super-resolution;
Получить от заказчика модель распознавания лиц;
Произвести проверку гипотезы об улучшении распознавания после предварительного увеличения разрешения поступающих изображений в 2 раза.
Сделать baseline решение | 22.03.19 – 04.04.19
✓
✓
✓

## Slide 9
Результат:
Использовано решение DCSCN по улучшению качества изображений;
Получена модель распознавания, использующая MTCNN в качестве определения дескрипторов лица, которая получает на вход 2 изображения, находит лица на них и определяет, принадлежат ли они одному и тому же человеку;
Взяли 300 пар фотографий людей, прогнали их через DCSCN и получили увеличение разрешения в 2 раза. Сравнили точность распознавания до и после, результат: 82% против 85%.
scale=x1
scale=x2
Распознавалка
82%
85%
Дескрипторы для x1
Дескрипторы для x2

## Slide 10
Цель:
Реализовать (или найти реализацию) моделей для сравнения получаемых результатов;
Сравнить результаты распознавалки после изменения разрешения моделями;
Подтвердить или опровергнуть гипотезу об улучшении распознавания после предварительного увеличения разрешения поступающих изображений.
Реализация и/или использование существующих решений | 05.04.19 – 02.05.19
✓
✗
✓
Улучшение результата | 03.05.19 – 16.05.19

## Slide 11
Результат:
Датасет был увеличен с 300 пар фотографий одного человека до 1668 пар фотографий одного человека и разных людей в пропорции 1:1;
Взяли все фотографии и прогнали их через 2 модели с разными скейлами, получили результаты от распознавалки.
Модель | scale | accuracy | precision | recall | f1
Без улучшения | x1 | 73.68 | 70.72 | 80.82 | 75.43
DCSCN | x2 | 73.98 ↑ | 72.12 ↑ | 83.57 ↑ | 76.26 ↑
DCSCN | x3 | 72.48 ↓ | 68.40 ↓ | 83.57 ↑ | 75.23 ↓
DCSCN | x4 | 71.94 ↓ | 67.73 ↓ | 83.81 ↑ | 74.92 ↓
ESRGAN | x4 | 72.00 ↓ | 67.59 ↓ | 84.53 ↑ | 75.12 ↓
Вывод:
Было решено добавить к сравнению еще несколько моделей и лишь затем делать окончательные выводы;
Текущий результат получился довольно интересным и может быть использован в задачах, где цена ложноположительных срабатываний ниже, чем ложноотрицательных.

## Slide 12
Добавление результатов других моделей для получения более определённых выводов | 17.05.19 – 30.05.19
Цель:
Добавить новые модели;
Подтвердить или опровергнуть изначальную гипотезу.
✓
✓
Результат:
На следующем слайде.

## Slide 13
Название модели | Масштаб | Accuracy | Точность | Полнота | F1 | Ранг
DCSCN | 2 | 73,98 | 70,12 | 83,57 | 76,26 | 49
MDSR | 2 | 74,22 | 70,65 | 82,85 | 76,27 | 49
DBPNLL | 4 | 72,78 | 68,45 | 84,53 | 75,64 | 46
No Scale | 1 | 73,68 | 70,72 | 80,82 | 75,43 | 41
DDSRCNN | 2 | 73,56 | 70,2 | 81,89 | 75,59 | 40
proSRs | 2 | 73,2 | 69,72 | 82,01 | 75,37 | 40
proSR | 2 | 72,84 | 69,26 | 82,13 | 75,15 | 39
DCSCN | 3 | 72,48 | 68,4 | 83,57 | 75,23 | 37
EDSR | 4 | 72,36 | 68,09 | 84,17 | 75,28 | 36
DBPN | 4 | 72,18 | 67,79 | 84,53 | 75,24 | 33
EDSR | 2 | 72,3 | 68,67 | 82,01 | 74,75 | 30
SRFBN | 2 | 72,42 | 68,93 | 81,65 | 74,75 | 30
proSRs | 4 | 72,12 | 67,72 | 84,53 | 75,2 | 30
SRFBN | 3 | 72,24 | 68,28 | 83,09 | 74,96 | 29
DBPN | 2 | 72,24 | 68,64 | 81,89 | 74,69 | 27
ESRGAN | 4 | 72 | 67,59 | 84,53 | 75,12 | 26
SRFBN_DN | 3 | 71,7 | 66,92 | 85,85 | 75,21 | 26
DCSCN | 4 | 71,94 | 67,73 | 83,81 | 74,92 | 25
SRFBN_BD | 3 | 70,2 | 65,44 | 85,61 | 74,18 | 22
EDSR | 3 | 71,76 | 67,78 | 82,97 | 74,61 | 20
SRFBN | 4 | 71,52 | 67,34 | 83,57 | 74,59 | 18