## Slide 1: Цель проекта
Разрешить Super-resolution problem – задача увеличения разрешения изображений без ухудшения качества

## Slide 2: Конечный результат
Проверка гипотезы о том, что изображения с предварительно улучшенным качеством улучшат качество модели

## Slide 3
Распознавалка
Пикчи
Performance_1
Сейчас:
Должно стать:
Распознавалка
Performance_2
Красивые
Пикчи
Улучшалка качества
Пикчи

## Slide 4: Условие достижения результата
Для распознавалки:
Performance_2 > performance_1
Для улучшения качества картинок:
Не менее, чем 5% разницы c PSNR, SSIN или IFC по сравнению с алгоритмом бикубической интерполяции при уровне увеличения разрешения до 4-х раз

## Slide 5: Роли в команде
Лиясов Илья | Погружение в проблему: изучение state-of-the-art техник, применяемых метрик, библиотек и готовых решений; участие в создании модели
Васильева Таня | Сбор датасета, первичная обработка и улучшение; участие в создании модели
Детков Никита | Реализация задуманного и придуманного

## Slide 6
Собрать данные | 07.03.19 – 21.03.19
Сделать baseline решение | 22.03.19 – 04.04.19
Реализация и/или использование существующих решений | 05.04.19 – 18.04.19
 | 19.04.19 – 02.05.19
Улучшение результата | 03.05.19 – 16.05.19
Ответ на вопрос о корректности гипотезы вместе с лучшей моделью | 17.05.19 – 30.05.19
План работ:

## Slide 7
Цель:
Получить размеченный датасет от заказчика;
Собрать свой датасет из открытых источников.
Результат:
Заказчик не предоставил датасет из-за бюрократических проволочек и сложности анонимизации данных;
Скачан датасет CelebA и Labeled Faces in the Wild для обучения моделей увеличения разрешения и валидации модели распознавания.
Собрать данные | 07.03.19 – 21.03.19
✗
✓

## Slide 8
Цель:
Реализовать (или найти реализацию) модель, решающую проблему super-resolution;
Получить от заказчика модель распознавания лиц;
Произвести проверку гипотезы об улучшении распознавания после предварительного увеличения разрешения поступающих изображений.
Сделать baseline решение | 22.03.19 – 04.04.19
✓
✓
✓

## Slide 9
Результат:
Использовано решение DCSCN по улучшению качества изображений;
Получена модель распознавания, использующая MTCNN в качестве определения дескрипторов лица, которая получает на вход 2 изображения, находит лица на них и определяет, принадлежат ли они одному и тому же человеку;
Взяли 300 пар фотографий людей, прогнали их через DCSCN и получили увеличение разрешения в 2 раза. Сравнили точность распознавания до и после, результат: 82% против 85%.
scale=x1
scale=x2
Распознавалка
82%
85%
Дескрипторы для x1
Дескрипторы для x2